附件2：

“无废城市”工程建设项目清单及进度安排

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 完成期限 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威海市医疗废物焚烧及应急处置项目 | 对现有危废焚烧炉进行改造升级，协同处置医疗废物项目建成后，将能够处理所有类别医疗废物；新增医疗废物应急焚烧炉1台，届时将能满足医疗废物应急处置需求。 | 2019年12月 | 生态环境分局 |
| 2 | 废弃矿山地质环境恢复治理项目 | 完成50处废弃矿山治理 | 2020年12月 | 区自然资源局 |
| 3 | 农业废弃物回收网络建设示范工程 | 分别针对农作物秸秆、废旧农膜和农药包装废弃物，建立农业废弃物回收示范网络。 | 2020年12月 | 区农业农村局 |
| 4 | 青少年宣传教育工程 | 从小学、初中入手，建设“无废校园”，对青少年进行形式多样的“无废理念”宣传教育活动，营造浓厚的“无废文化”氛围。 | 持续推进 | 区教体局 |