第三轮省级生态环境保护督察反馈意见第30项整改完成情况

问题表述:畜禽养殖污染防治有待加强。督察发现，威海市部分规模化养殖场污染防治措施落实不到位。环翠区桥头镇大刚养殖厂粪污收集设施建设不规范。

整改目标：环翠区大刚养殖场的粪污处理设施整改完成并正常运行。

整改时限:2024年12月底前。

责任单位:环翠区委、区政府。

整改情况:一是督促养殖场拆除原废弃污水池。2024年4月20日，东侧污水池拆除并覆土；7月16日，西侧污水池拆除并覆土；8月13日，畜牧、生态环境部门对拆除情况进行实地检查。二是指导养殖场配建粪污处理设施。畜牧部门按照《山东省畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》要求，指导养殖场配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流要求。三是开展联合验收。9月26日，畜牧、生态环境部门联合开展粪污配建现场验收，出具核查文件，并定期开展联合实地排查，依法查处环境违法行为，指导督促养殖场（户）履行粪污利用和污染防治主体责任。